# 6-Monate-Timeline mit Budgetposten für Zinkblech-Garten (ZBG)
(Start = Monat 1, anpassbar an Frühling oder Herbst)
## Monat 1 – Vorbereitung & Klärung
Inhalte
- Standortfestlegung & Genehmigungen
- Abstimmung mit Grünflächenamt / Eigentümer
- Grobes Flächen- und Wannenlayout
- Kostenrahmen festlegen
Budget (Richtwerte)
- Planung / Koordination (pauschal): 1.000–2.000 €
- Genehmigungen / Verwaltung: 0–500 €
## Monat 2 – Partner & Patenschaften gewinnen
Inhalte
- Öffentlichkeitsaufruf (Schulen, Vereine, Firmen, Bürgerinnen)
- Patenschaftsanmeldungen / Patenvereinbarungen
- Materialquellen klären (Zinkwannen, Erde)
- Pflanzkonzepte sammeln/inspirieren
Budget
- Öffentlichkeitsarbeit (Druck, Online): 500–1.000 €
- Workshops / Infotreffen: 200–600 €
## Monat 3 – Infrastruktur & Material
Inhalte
- Beschaffung / Sammlung der Zinkwannen
- Aufbau- und Sicherungskonzept
- Installation Bewässerung (Tröpfchen/Schlauch)
Budget
- Bewässerungssystem (z. B. für 50–100 Wannen): 2.000–4.500 €
- Befestigung / Unterbau: 500–1.500 €
- Transport / Logistik: 500–1.000 €
## Monat 4 – Pflanztag & Umsetzung
Inhalte
- Zentraler Pflanztag (Gemeinschaftsaktion)
- Befüllen, Bepflanzen, Beschildern
- Medien- & Öffentlichkeitsarbeit
Budget
- Erde & Substrate (bei Teilspenden): 700–1.200 €
- Pflanzen (ergänzend): 900–2.000 €
- Beschilderung / Druck: 200–500 €
- Eventkosten (Verpflegung, Technik): 200–600 €
## Monat 5 – Nachsorge & Bildung
Inhalte
- Kontrolle Bewässerung & Anwuchs
- Nachpflanzungen
- Erstellung / Pflege von Bildungsinhalten (OER)
- Dokumentation
Budget
- Pflege / Ersatzpflanzen: 500–700 €
- Bildungs- & Webinhalte: 1.500–2.500 €
## Monat 6 – Verstetigung & Evaluation
Inhalte
- Feedback von Patinnen & Nutzenden
- Anpassungen am System
- Entscheidung über Erweiterung
- Abschlussbericht / Förderabrechnung
Budget
- Evaluation / Bericht: 500–1.000 €
- Reserve / Optimierung: 500–1.000 €
## Gesamtkosten (6 Monate, Richtwert)
- Minimal: ca. 10.000 €
- Komfortabel / inkl. Bildung & Reserve: ca. 15.000–20.000 €
(Ehrenamt, Sachspenden und Patenschaften können die Kosten deutlich senken.)