# Stadtratsvorlage – Zinkblech-Garten (ZBG)
Einführung des Projekts „Zinkblech-Garten“ als Mitmach-, Bildungs- und Stadtgrünprojekt
## 1. Betreff
Beschluss zur Umsetzung eines pilothaften Zinkblech-Garten-Projekts auf einer versiegelten öffentlichen Fläche im Stadtgebiet
## 2. Beschlussvorschlag
Der Stadtrat beschließt:
1. Die Umsetzung eines pilothaften Zinkblech-Garten-Projekts zur temporären Begrünung einer versiegelten öffentlichen Fläche im Stadtgebiet.
2. Die Bereitstellung eines Projektbudgets in Höhe von bis zu XX.XXX € für Planung, Infrastruktur, Umsetzung und Begleitung des Projekts über einen Zeitraum von 6 Monaten.
3. Die Beauftragung der Verwaltung / eines geeigneten Projektträgers mit der Koordination, Umsetzung und Evaluation des Projekts.
4. Die Prüfung einer Verstetigung oder Ausweitung des Projekts nach Abschluss der Pilotphase.
## 3. Sachverhalt / Ausgangslage
Im Stadtgebiet bestehen zahlreiche vollständig oder weitgehend versiegelte Flächen (z. B. Plätze, Vorbereiche öffentlicher Gebäude, Verkehrsknotenpunkte), die eine geringe Aufenthaltsqualität aufweisen und sich insbesondere in den Sommermonaten stark aufheizen.
Gleichzeitig steigt das Interesse von Bürgerinnen und Bürgern, Schulen, Vereinen und lokalen Akteuren an aktiver Beteiligung, Umweltbildung und sichtbaren Maßnahmen zur Klimaanpassung im urbanen Raum.
Vor diesem Hintergrund soll mit dem Projekt „Zinkblech-Garten“ ein niedrigschwelliges, genehmigungsarmes und übertragbares Stadtgrün- und Beteiligungsprojekt erprobt werden.
## 4. Projektbeschreibung
Der Zinkblech-Garten sieht vor, auf einer ausgewählten, versiegelten Fläche bepflanzte Zinkblech-Wannen aufzustellen. Diese dienen als mobile Pflanzinseln und werden von Patinnen und Paten (z. B. Schulklassen, Vereinen, Initiativen, Unternehmen oder Nachbarschaften) eigenverantwortlich gestaltet und gepflegt.
Die Wannen werden zu einem Gesamtarrangement zusammengeführt und durch ein zentrales, wassersparendes Bewässerungssystem versorgt. Ergänzend werden Informationsschilder zu digitalen SOL-Bildungsinhalten bereitgestellt, die ökologische Zusammenhänge und die jeweilige Bepflanzung erläutern.
Das Projekt erfordert keine baulichen Eingriffe in den Untergrund und ist daher besonders für sensible oder temporär nutzbare Flächen geeignet.
## 5. Ziele des Projekts
- Klimaanpassung: Reduzierung von Hitzeeffekten auf versiegelten Flächen, Förderung von Verdunstung und Biodiversität
- Bürgerbeteiligung: Aktive Mitgestaltung des öffentlichen Raums durch Patenschaften
- Umweltbildung: Niedrigschwellige Wissensvermittlung im Stadtraum
- Stadtbild & Aufenthaltsqualität: Sichtbare, positive Aufwertung öffentlicher Flächen
- Ressourcenschonung: Wiederverwendung vorhandener Materialien (Zinkwannen)
## 6. Organisation und Zuständigkeiten
- Projektträger / Koordination:
  – Gesamtorganisation, Zeitplanung, Öffentlichkeitsarbeit
  – Koordination der Patenschaften
  – Betrieb und Wartung der Infrastruktur
- Patinnen und Paten:
  – Gestaltung und Pflege einer einzelnen Wanne
  – Beteiligung an gemeinschaftlichen Pflanzaktionen
- Kommune / Verwaltung:
  – Bereitstellung der Fläche
  – Begleitende Unterstützung und Abstimmung mit Fachämtern
Haftungsfragen werden über eine standardisierte Patenschaftsvereinbarung geregelt.
## 7. Finanzielle Auswirkungen
Für die Pilotphase (6 Monate) wird ein Budget von ca. 10.000–20.000 € veranschlagt.
Kostenbestandteile (Richtwerte):
- Planung & Koordination
- Bewässerungs- und Befestigungssysteme
- Erde, Substrate, ergänzende Bepflanzung
- Beschilderung & Bildungsinhalte
- Öffentlichkeitsarbeit & Evaluation
Eine Reduzierung der Kosten ist durch Ehrenamt, Sachspenden und Patenschaften möglich.
## 8. Förderfähigkeit
Das Projekt ist grundsätzlich förderfähig im Rahmen von Programmen zu:
- Klimaanpassung und Stadtgrün
- Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung
- Bürgerbeteiligung und sozialer Innovation
- Nachhaltiger Stadtentwicklung
Eine ergänzende Drittmittelfinanzierung wird angestrebt.
## 9. Zeitplan
- Monat 1–2: Planung, Genehmigungen, Patenschaftsgewinnung
- Monat 3–4: Infrastruktur, Materialbeschaffung, Pflanzaktion
- Monat 5–6: Pflege, Bildungsarbeit, Evaluation
## 10. Bewertung und Empfehlung
Das Projekt „Zinkblech-Garten“ stellt eine kosteneffiziente, sichtbare und beteiligungsorientierte Maßnahme dar, die ökologische, soziale und gestalterische Ziele verbindet. Aufgrund des modularen und reversiblen Charakters eignet sich das Projekt besonders für eine Pilotphase mit späterer Erweiterungsoption.
Die Verwaltung empfiehlt daher die Zustimmung zum Beschlussvorschlag.